- Es desenvoluparà en grups de dues persones (que es corresponen amb els de M5).
  -aitor I cristian
- L'enunciat es el corresponent al de M5.
  - Agencia d’actors
- Planificació del projecte.
6/2: (FET)
  Preparacio de projecte:
  -Instalació composer
-Creacio de projecte amb git, gitkraken, I sublime text
7/2:
Cristian:	-Creacio d’un bundle I configuracio del projecte amb el backup de la	base de dades
Aitor:	-Creacio de la Base de dades
-Identificacio d’entitats
-Creacio d’entitats (entre tots 2)
-Creacio de backup.
7 I 8:
Cristian:	-Creacio de plantilla principal aplicant bootstrap
Aitor:	-Creacio de plantilla de manteniment d’objectes aplicant bootstrap

9
Cristian I aitor:	-Creacio de casos d’us amb rutings pertinents dins del projecte	utilitzant plantilla de manteniment d’objectes o plantilla	principal.

Semana del 12, a mitjans:
-Proves del projecte
-Aplicacio de correccions

- Has d'utilitzar sessions i cookies.
- Plantilles Twig (podeu utilitzar una plantilla html).
- Us de Doctrine.
- El disseny ha d'estar implementat amb Bootstrap.
- Us de Github.
- El web ha d'incloure:
        1. Manteniments (CRUD) de les entitats més importants.
        2. Llistes amb filtres (la més important amb imatges).
        3. El procés principal ha de tenir una bona interacció amb l'usuari.

V2
6/2: (FET)
  Preparacio de projecte:
  -Instalació composer
-Creacio de projecte amb git, gitkraken, I sublime text
7/2:

Aitor I cristian:	-Creacio de la Base de dades
-Creacio d’un bundle
Cristian:	configuracio del projecte per la conexio de bdd

8:
Cristian I aitor:
-Identificacio d’entitats
-Creacio d’entitats (entre tots 2)
-Creacio de backup.
Cristian:	-Creacio de plantilla principal aplicant bootstrap
Aitor:	-Creacio de plantilla de manteniment d’objectes aplicant bootstrap

9
Cristian I aitor:	-Creacio de casos d’us amb rutings pertinents dins del projecte	utilitzant plantilla de manteniment d’objectes o plantilla	principal.

Semana del 12, a mitjans:
-Proves del projecte
-Aplicacio de correccions